**Cronograma  
Trabalho Engenharia de Software II**

Ranielli, João Vitor, Bernardo

**Expectativa**

**27/28 –** Escolha definitiva do banco de dados e inicio da ideia da implementação do mesmo.

**29/30/31 –** Configuração completa do banco de dados de forma funcional.

**01/02/03/04 –** Primeiro protótipo de interface de como deverá ficar o software.

**05/06/07/08** – Tempo extra para definir e concertar alguns detalhes de implementação ou eventuais problemas que podem ocorrer durante todo o processo.

**Realidade**

**27/28 de março –** Conversa sobre como iria ser montado o sistema.

**31 de março –** Efetividade do banco de dados e criação das telas de login e registro.

**01/02 de abril –** Adição de funcionalidades de sessão para as páginas.

**5 de abril –** Sistema de login totalmente funcional e criação da página principal do sistema.

**7 de abril –** Sistema de notas totalmente funcional, podendo fazer a adição e exclusões das mesmas.

**16 de abril** – Finalização do projeto.